# CÉMANTIX ONLINE

Jeu de Proximité Sémantique Multijoueur

Cahier des Charges Complet

Version 1.0

Date : 24 Juillet 2026

Statut : En Développement

Public : Équipe de Développement

# TABLE DES MATIÈRES

1. Vue d'Ensemble du Projet

2. Objectifs et Périmètre

3. Modes de Jeu

4. Architecture Technique

5. Système d'Évaluation de Proximité

6. Design UX/UI

7. Flux Utilisateur

8. Infrastructure Backend

9. Système de Scoring & Progression

10. Roadmap de Développement

# 1. VUE D'ENSEMBLE DU PROJET

## Concept

Cémantix Online est un jeu web innovant basé sur la proximité sémantique des mots. Les joueurs doivent deviner un mot cible en soumettant des mots qui s'en rapprochent progressivement. Contrairement aux mots croisés ou aux devinettes classiques, Cémantix utilise l'intelligence artificielle (Claude API) pour évaluer la distance sémantique entre deux mots de manière nuancée et contextuelle.

Deux modes de jeu principaux :

Mode Solo (Daily Challenge) : Un nouveau mot chaque jour, Claude évalue la proximité de chaque tentative.

Mode Multijoueur (PvP) : Chaque joueur choisit un mot secret, puis rival doit le deviner en se basant sur des indices de proximité.

## Valeur Proposée

✓ Addictif : Chaque partie dure 5–15 min, parfait pour des sessions courtes
✓ Éducatif : Améliore la vocabulaire et la compréhension sémantique
✓ Social : Mode multijoueur avec classement et défi entre amis
✓ Unique : Basé sur IA, pas sur des dictionnaires figés

# 2. OBJECTIFS ET PÉRIMÈTRE

## Objectifs Primaires

1. Offrir une expérience de jeu fluide, intuitive et engageante sur web
2. Implémenter le mode solo avec mot du jour et IA d'évaluation
3. Implémenter le mode multijoueur temps réel avec appairage joueurs
4. Créer un système de progression et de classement
5. Design épuré et satisfaisant (animations, feedbacks visuels)

## Périmètre MVP

Phase 1 (MVP) :

Mode solo complet
Authentification utilisateur (login/register)
Tableau des scores personnels
UI/UX de base optimisée mobile

Phase 2 (Post-MVP) :

Mode multijoueur temps réel
Système d'amis et défis personnalisés
Médailles et achievements
WebSockets pour synchronisation temps réel

# 3. MODES DE JEU

## 3.1 MODE SOLO (DAILY CHALLENGE)

### Mécanique

Chaque jour, un mot cible aléatoire est généré (stocké côté serveur, sécurisé).
Le joueur entre un mot dans un champ de saisie.
Claude API évalue la distance sémantique : 0–100 (0 = complètement différent, 100 = synonyme parfait).
Le joueur voit une jauge de proximité + feedback textuel.
Le joueur a illimité de tentatives pour trouver le mot du jour.
Une fois trouvé, le joueur reçoit un score basé sur le nombre de tentatives.
Réinitialisation à minuit UTC.

### Feedback Utilisateur

Jauge visuelle (0–100) avec dégradé de couleur :
  • 0–15 : Rouge (très loin)
  • 16–40 : Orange (loin)
  • 41–70 : Jaune (proche)
  • 71–85 : Vert clair (très proche)
  • 86–100 : Vert brillant (synonyme/trouvé)
Texte descriptif : "Très loin", "Loin", "Tu rapproches", "Très proche", "TROUVÉ!" 🎉
Animation : pulsation de la jauge lors du résultat
Historique : liste scrollable de toutes les tentatives du jour

## 3.2 MODE MULTIJOUEUR (PVP MATCHMAKING)

### Mécanique

Joueur A et Joueur B se trouvent par matchmaking (aléatoire ou ami spécifique).
Joueur A choisit un mot secret (ex: "montagne").
Joueur B choisit un mot secret (ex: "océan").
Le jeu alterne les tours :
  • Tour 1 : Joueur A soumet un mot → Claude évalue sa distance avec "océan" → Joueur B voit le score
  • Tour 2 : Joueur B soumet un mot → Claude évalue sa distance avec "montagne" → Joueur A voit le score
  • Alternance jusqu'à ce qu'un joueur devienne "trouvé" (>= 90 proximité)
Le premier à trouver le mot de l'adversaire remporte la partie.
Score basé sur : nombre de tentatives + temps écoulé.

### Interface Multijoueur

Écran Split (côte à côte ou top/bottom sur mobile) :
  • Gauche : TA PARTIE (ta jauge, ton historique)
  • Droite : ADVERSAIRE (sa jauge, son historique)
Chronomètre commun en haut
Bouton "Abandon" pour quitter la partie
Notification temps réel des actions de l'adversaire (WebSocket)

# 4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## Stack Recommandé

Frontend :

React 18+ avec Vite (build rapide)
Tailwind CSS ou CSS Modules (design système)
Socket.io-client (temps réel)
Axios ou Fetch API (requêtes HTTP)
React Query (state management serveur)

Backend :

Node.js + Express (serveur API)
PostgreSQL ou MongoDB (persistance)
Socket.io (temps réel)
ClaudeAPI (évaluation sémantique)
Redis (cache mot du jour, sessions)
JWT (authentification)

Infrastructure :

Docker (conteneurisation)
Vercel ou Fly.io (déploiement frontend)
Heroku, Railway ou Render (backend)
GitHub Actions (CI/CD)

## Flux de Données

Solo Mode :
1. Client envoie mot → POST /api/guess
2. Serveur récupère le mot du jour (Redis cache)
3. Serveur appelle Claude API avec (mot_user, mot_secret)
4. Claude retourne score 0–100 + explication
5. Serveur stocke tentative en DB
6. Serveur retourne {score, feedback, found: bool}
7. Client affiche jauge + historique
Multiplayer Mode :
1. Client A et B rejoignent WebSocket room
2. Chacun envoie son mot secret (hash, jamais en clair)
3. Joueur A soumet un mot → Emit "guess" → Serveur
4. Serveur appelle Claude (mot_A, mot_secret_B)
5. Serveur broadcast le score à Joueur B
6. Serveur broadcast score à Joueur A
7. Boucle jusqu'à trouvé

# 5. SYSTÈME D'ÉVALUATION DE PROXIMITÉ

## Appel Claude API

Prompt Système :

"Tu es un expert en sémantique lexicale. Évalue la proximité sémantique entre deux mots sur une échelle 0–100. Considère la synonymie, l'association conceptuelle, le champ lexical, la contexte d'usage.
0–20: Aucun rapport
21–40: Concepts très distants
41–60: Concepts liés mais éloignés
61–80: Concepts proches
81–100: Synonymes ou très proches
Réponds UNIQUEMENT en JSON: {score: number, explanation: string}"

Exemple d'appel :

{
  "user_word": "chat",
  "secret_word": "félin",
  "language": "fr"
}

Réponse attendue :

{
  "score": 92,
  "explanation": "Synonymes quasi-parfaits. Le félin est littéralement un chat au sens scientifique."
}

## Optimisations

• Cache Redis : pour mots populaires, stocker les résultats (ex: {chat: félin} → 92)
• Rate limiting : max 1 appel/sec par joueur pour éviter spam API
• Modération : filtrer les mots offensants avant appel Claude
• Fallback : si Claude timeout, retourner score par défaut + message "Évaluation en cours"

# 6. DESIGN UX/UI

## Principes de Design

✓ Minimaliste : Pas de distractions, juste le jeu
✓ Feedback immédiat : Chaque action → réaction visuelle
✓ Satisfaisant : Animations fluides, microinteractions délightful
✓ Responsive : Parfait sur mobile, tablette, desktop
✓ Accessibilité : Contraste suffisant, labels clairs, ARIA

## Palette Couleurs

Primaire : #2563EB (Bleu vif, action buttons)
Secondaire : #64748B (Gris, texte secondaire)
Accent : #10B981 (Vert, succès) | #EF4444 (Rouge, erreur)
Fond : #FFFFFF (Light) / #0F172A (Dark mode)
Jauge 0–100 : Dégradé Rouge → Orange → Jaune → Vert
Typo :
  Headings : Inter, sans-serif, bold
  Body : Inter, sans-serif, 16px
  Mono : JetBrains Mono (debug scores)

## Écrans Principaux

1. Landing / Accueil
   - Logo + "Cémantix"
   - CTA primaire : "Jouer Seul" | "Jouer Multijoueur"
   - Stats rapides : scores globaux, nombre joueurs online
2. Solo Mode
   - En haut : mot du jour n°123, chrono (optionnel)
   - Input field avec autofocus
   - Jauge proximité (grande, animée)
   - Feedback textuel sous la jauge
   - Historique tentatives (scrollable, couleurs jauge)
   - Bouton "Renoncer" en bas
3. Matchmaking
   - Spinner "Recherche adversaire..."
   - Ou liste "Défis en attente de réponse"
   - Une fois trouvé : "Adversaire trouvé! Prêt?" + countdown 3s
4. Multiplayer Arena
   - Écran split (gauche = toi, droite = adversaire)
   - Chacun son input + sa jauge
   - Score/tentatives en temps réel
   - Chronomètre commun
   - Chat optionnel (GG/WP post-game)
5. Résultats
   - "Tu as trouvé en 7 tentatives!" / "L'adversaire a gagné"
   - Écran de celebration (confetti?) pour victoire
   - Bouton "Rejouer" / "Menu"

# 7. FLUX UTILISATEUR

## Onboarding Nouveau Joueur

1. Landing page → "Jouer"
2. Auth modal : Sign Up / Log In (Google OAuth ou email)
3. Petit tutoriel (1 partie démo solo vs IA)
   - "Entre un mot" → IA répond, montre jauge
   - "Essaie de te rapprocher" → montre évolution jauge
4. "Bravo! Prêt?" → Menu principal

## Flux Solo Mode

1. Menu → "Mode Solo"
2. Affiche "Challenge du jour" + hint optionnel (genre, nombre lettres)
3. Input focus automatique
4. Joueur tape mot + Entrée
5. API appel → jauge apparaît avec animation (0 → score)
6. Feedback textuel "Tu te rapproches" / "Très proche!"
7. Tentative ajoutée à l'historique
8. Input reset prêt pour next tentative
9. Si trouvé → écran victoire, stats
10. Bouton "Mode multijoueur" ou "Demain"

## Flux Multiplayer

1. Menu → "Jouer vs Ami"
2. Option A : "Chercher un adversaire aléatoire" (matchmaking)
   Option B : "Inviter un ami" (copie lien)
3. Écran "Choisis ton mot secret" (input, hidden)
4. Attendre adversaire (socket connect)
5. Arena ouvre : alternance tours
6. Joueur A soumet mot → attends résultat → vois jauge B
7. Joueur B reçoit notif → action requise
8. Boucle jusqu'à trouvé
9. Écran résultat final + stats comparatives

# 8. INFRASTRUCTURE BACKEND

## Endpoints API Clés

POST /auth/signup — Créer compte
POST /auth/login — Connexion
GET /daily-word — Récupère le mot du jour (hash, pas la réponse!)
POST /guess — Soumet un mot, retourne score proximité
GET /history?date=2026-07-24 — Historique tentatives du jour
GET /leaderboard — Top 100 joueurs (par scores solo)
WebSocket Endpoints :
wss://api.cematix.com/socket — Connection socket.io
  "join-matchmaking" — Chercher adversaire
  "guess" — Soumettre mot en multijoueur
  "surrender" — Abandonner partie
  "rematch" — Demander revanche

## Modèles de Données (PostgreSQL)

users
  id (UUID), username, email, password_hash, created_at, avatar_url, stats_json
guesses (solo)
  id, user_id, date, word_guessed, score, feedback, attempt_number, created_at
multiplay_games
  id, player_a_id, player_b_id, player_a_secret (hashed), player_b_secret (hashed)
  winner_id, started_at, ended_at, duration_ms
multiplay_guesses
  id, game_id, player_id, word_guessed, opponent_secret_score, attempt_number, created_at
Daily Words (seed)
  id, date, word, category (optionnel), difficulty (1–5)

## Sécurité

• JWT tokens pour authentification (refresh token strategy)
• Mots secrets en multijoueur : hashés + pas jamais envoyés au client
• HTTPS obligatoire
• Rate limiting : 10 guesses/min par joueur
• CORS configuration stricte
• Input sanitization (XSS prevention)
• SQL parameterized queries (prepared statements)

# 9. SYSTÈME DE SCORING & PROGRESSION

## Solo Mode Scoring

Base Score = 1000 points
Déduction par tentative : - (attempt_number - 1) * 50
Bonus time : + (3600 - seconds_elapsed) / 10 (si trouvé en < 1h)
Exemple :
  Trouvé en 3 tentatives, 5 minutes
  Base : 1000
  Déduction : -100
  Temps : +55 * 60 = 3300
  Total : 1000 - 100 + 330 = 1230 points
Rank : Basé sur nombre de days completed + avg score

## Multiplayer Scoring

Victoire : +200 pts + streak bonus
Défaite : +50 pts (participation)
Streak bonus : +50 pts * (streak_wins) (réinitié à chaque défaite)
Rating Elo optionnel : Ajustement dynamique basé sur adversaire rating

## Achievements & Badges

🎯 "First Blood" — Complète ta première partie
🔥 "7-Day Streak" — Connecté 7 jours de suite
⚡ "Speed Runner" — Partie trouvée en < 30 sec
🧠 "Semantic Master" — 100 points en solo
👑 "Champion" — Top 1% au leaderboard
🎪 "Trickster" — Gagne une partie avec mot de 1 lettre
🌍 "Polyglot" — Joue en 3 langues différentes

# 10. ROADMAP DE DÉVELOPPEMENT

## Phase 1 : MVP (Semaines 1–4)

□ Setup infrastructure (Docker, CI/CD)
□ Auth system (login/register)
□ Solo mode core gameplay
□ Claude API integration
□ Landing page + UI basics
□ Mobile responsive design

## Phase 2 : Multijoueur (Semaines 5–8)

□ WebSocket setup (Socket.io)
□ Matchmaking algorithm
□ Real-time sync
□ Multiplayer UI arena
□ Invitations friend system

## Phase 3 : Polish & Scale (Semaines 9–12)

□ Achievements & leaderboard
□ Dark mode
□ Chat in-game
□ Performance optimization
□ Beta testing + bug fixes
□ Public launch

## Phase 4 : Expansions (Post-Launch)

□ Multi-language support (FR, EN, ES, DE)
□ Mobile app (React Native)
□ Tournaments & leagues
□ AI difficulty modes
□ Themed words (science, history...)
□ Premium features (cosmetics, ad-free)

# CONCLUSION

Cémantix Online est un projet ambitieux et réalisable qui combine innovation (IA Claude), game design solide, et user experience délightful. Avec une architecture modulaire et une roadmap claire, le MVP peut être lancé en 4 semaines.

Points clés de succès :

1. UI/UX intuitive et réactive (feedback immédiat)
2. Système multijoueur robuste temps réel
3. Intégration fiable Claude API
4. Sécurité (hash mots secrets)
5. Performance (cache, optimization)

Prochaines étapes :

→ Valider avec des joueurs tests (3–5 personnes)
→ Raffiner équilibre de difficulté (scores proximité)
→ Setup environnement dev complet
→ Commencer Phase 1 : Auth + Solo Mode

---

Document généré : 24.07.2026
Version : 1.0 (Complet MVP)